Radiografía del mercado laboral en datos e IA

Plan de proyecto en equipo · Bootcamp Big Data & IA

# 1. El proyecto

## Origen del dataset

LinkedIn Job Postings (2023-2024) — Kaggle (kaggle.com/datasets/arshkon/linkedin-job-postings). Cientos de miles de ofertas de empleo reales con título, empresa, ubicación, salario, descripción completa, nivel de experiencia y sector, además de tablas relacionadas de empresas, skills e industrias.

## Finalidad

Construir un pipeline completo de datos (ETL → SQL → NLP → ML/DL → Power BI) que responda a una pregunta real y útil tanto para nosotros como profesionales en transición como para cualquier persona que quiera entrar en el sector de datos e IA:

¿Qué skills debo tener y cómo influyen en el salario y la empleabilidad en el mercado de datos e IA?

## Qué queremos investigar

- Qué combinaciones de skills técnicas se piden juntas con más frecuencia (Python, SQL, Cloud, IA, etc.)

- Cómo varía la demanda de esas skills por sector, ciudad y nivel de experiencia

- Qué variables predicen mejor el salario de una oferta (modelo ML/DL)

- Construir un modelo que, dado un perfil de skills, estime el rango salarial esperado

## Entregable final

Dashboard en Power BI con la "radiografía" del mercado laboral + demo en vivo de un modelo predictor de salario según skills.

# 2. Reparto de roles

Dividimos por fases secuenciales con solapamiento, no por módulos aislados, para que nadie se quede bloqueado esperando a otro.

| Rol | Persona | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Data Engineer | P1 | ETL + SQL: descarga, limpieza, modelo relacional, carga en base de datos |
| NLP Lead | P2 | Extracción de skills de las descripciones de ofertas, topic modeling |
| ML/DL Lead | P3 | Modelo predictor de salario (ML clásico + red neuronal) |
| BI / Storytelling Lead | P4 | Power BI, narrativa de la presentación, diseño visual |
| Coordinación | Tú | Calendario, integración entre módulos, coherencia de la historia final |

# 3. Cronograma con dependencias

| Cuándo | Qué ocurre |
| --- | --- |
| Semana 1 | P1 hace ETL/SQL. P2 explora el dataset para NLP (en paralelo, sin dependencias). P3 y P4 investigan referencias y arquitectura. |
| Semana 2 | P2 entrega columnas de skills limpias → P3 las usa como features del modelo. P1 sigue refinando la base de datos. P4 empieza el esqueleto del dashboard con datos parciales. |
| Semana 3 | P3 entrega el modelo con métricas → P4 integra resultados en Power BI. Revisión conjunta de la historia final. |
| Últimos días | Ensayo de los 15 minutos, pulido visual, backup por si falla el demo en vivo. |

# 4. Decisiones a tomar hoy en equipo

- Alcance del dataset: ¿todas las ofertas o filtramos a roles de datos/IA/tech? (recomendable filtrar para que el NLP no se disperse)

- Herramientas comunes: repositorio de GitHub compartido, dónde vive la base de datos (SQLite local vs. cloud), canal de comunicación diario

- Definición de "hecho" por módulo: qué debe entregar cada persona para que la siguiente pueda arrancar (ej. P2 entrega un CSV con columna skills_extracted antes de una fecha concreta)

# 5. Estructura de la presentación (15 minutos)

- 2 min — Problema y dataset

- 5 min — Pipeline técnico (ETL → ML → DL → NLP)

- 5 min — Demo en vivo del dashboard en Power BI

- 3 min — Conclusiones e impacto de negocio